江苏鸿泰药业有限公司新建绿色智能原料药厂项目水土保持方案报告表编制招标技术要求

1. 企业资质

供应商应为中华人民共和国境内注册的具备独立法人资格的企业法人，须提供有效的三证合一营业执照

具备编制水土保持方案报告表的能力，确保编制的水土保持方案标高表通过政府相关部门的审批，提供完成此服务的承诺书。

二、水土保持方案报告表编制内容

1、与建设单位对接编制方案需要的资料；

2、根据提供的项目区红线进行现场航飞，拍摄现场水保措施（如洗车平台、临时排水沟、沉沙池、防尘网苫盖等）；

3、在项目区周边和内部看是否有施工生产生活区、临时堆土区，如有，测量涉及范围；

4、在外业踏勘结束后，编制水土保持方案报告表，主要包括：

4.1、项目及项目区说明

项目概况；项目前期工作进展情况；项目施工工艺及方法；项目工程占地情况（包括永久占地、临时占地）；项目土石方情况（包括挖方、填方，是否涉及余方、借方）；项目区自然概况；项目选址水土保持评价；建设方案与布局水土保持评价。

4.2、项目水土流失防治责任范围及分区

防治责任范围（包括永久占地、临时占地）；对项目区防治责任根据建设内容划分防治分区。

4.3、水土流失量分析

损坏水土保持设施面积；余土、余渣量预测（根据土石方情况）；水土流失量预测（根据相关数学模型预测项目区施工期及自然恢复期产生的土壤流失量）。

4.4、水土流失防治目标及防治措施布设

防治目标（根据相关规定，看项目区属于分区，是否涉及水土流失重点预防区和治理区）；水土保持措施（包括项目主体设计的措施和水土保持方案新增的措施，方案中根据主体设计情况查漏补缺新增措施）。

4.5、水土保持投资概算及效益分析

根据主体相关单价计算项目水土保持投资；效益分析（分析主体建设后是否达到防治目标）。

4.6、相关附件附图

项目立项文件、用地文件等；项目地理位置图、周边水系图、项目总平面图、防治措施布局图等。

5、水土保持方案表审查

方案编制结束后，递交专家审查，根据专家给出的意见修改方案，修改结束后再递交专家复审，如无问题，专家意见签字

6、水土保持方案表公示

将水土保持方案报告表全部内容（含专家意见签字）在公开网站上进行公示10个工作日。

7、水土保持方案报批

方案公示结束后，根据相关行政主管部门要求准备材料，报送给行政主管部门审批，结束后拿水土保持方案批复。

1. 业绩提供

提供近三年内两个水土保持方案报告表编制案列（编制合同复印件加盖公章）。

1. 编制时间

合同签订后35日历天内完成水土保持方案表编制并取得政府相关部门审批文件。

1. 工程报价内容及结算方式：

5.1. 工程报价内容：

本项目服务费：含前期调研费(外业)、报告表编制费、论证协调费、成果印刷费、专家评审费、税费等为完成本次水土保持方案报告表并取得政府相关部门审批文件所发生的所有费用。

5.2．付款方式：水土保持方案报告表编制完成并取得政府相关部门审批文件后、收到全额6%增值税专用发票后支付合同价款100%。

5.3. 发票：支付第一笔工程款时，开具全部合同金额的6%增值税专用发票。

1. 招标形式：

6.1.文件邮寄；投标单位将资质技术文件和商务投标文件分别封闭，采用邮寄方式，投标文件截止时间到2024年11月23号为止。

6.2．邮寄地址；淮安市清浦工业园朝阳西路168号，江苏天士力帝益药业有限公司，工程部陆小亭收。电话；13861593667

6.3．技术评标；投标单位按招标技术要求提供投标技术文件，投标技术文件中需明确是否响应报告表编制内容、是否响应付款方式、是否响应编制时间、编制标准是否满足技术文件要求，满足技术文件要求后进入商务评比。

6.4.商务评比；

采用全费用单价报价。上述报价均应包含前期调研费(外业)、报告表编制费、论证协调费、成果印刷费、专家评审费、税费等为完成本次水土保持方案报告表并取得政府相关部门审批文件所发生的所有费用。投标报价采用一次报价方式，价格最低的供应商作为首选中标单位。

6.5.开标时间；，开标时间暂定为2024年11月25日，最终时间另行通知